ANEXĂ LA HCL NR. 165/28.11.2019

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai investiţiei „Reabilitarea străzii Vasile Alecsandri, oraș Buhuși, județul Bacău”

A. Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoarea totală:

Total general al investiției:   804.551,77 lei - valoare cu TVA;

din care C+M:   662.671,38 lei – valoare cu TVA.

| Nr. | Capitolul din devizul general | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Amenajarea terenului | 0,00 |
| 2 | Asigurarea cu utilităţi | 0,00 |
| 3 | Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | 61.390,50 |
| 4 | Cheltuieli pentru investiţia de bază | 651.894,50 |
| 5 | Alte cheltuieli: din care diverse şi neprevăzute | 91.266,77 64.963,35 |
| 6 | Cheltuieli pentru probe tehnologice | 0,00 |

B. Indicatori tehnici

Durata de execuţie a obiectivului: 12 luni

| Nr. Crt. | Categorii de lucrări | Unități de măsură | Cantități |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Desfacere borduri vechi 20 x 25 cm | m | 345 |
| 2. | Desfacere pavaje | mp | 45 |
| 3. | Montare borduri noi 20 x 25 cm | m | 345 |
| 4. | Montare borduri noi 10 x 15 cm | m | 524 |
| 5. | Pavaj cu pavele de 8 cm grosime vibropresate | mp | 432 |
| 1. | Amenajare sistem rutier - stradă | mp | 1081,40 |
| 2. | Amenajare sistem rutier – străzi laterale | mp | 282 |
| 3. | Montat gaighere noi | buc | 4 |
| 2. | Amenajare spații verzi | mp | 263 |
| 3. | Montat hidrant | buc | 1 |
| 4. | Reabilitare rețea apă | m | 275 |

| PRIMAR, Vasile Zaharia | VICEPRIMAR, Gheorghe Daniel Rezmireș | SER. URBANISM, Mircea Maxim |
| --- | --- | --- |